One Way

Design Studio WS 2023/24

Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Stet clita kasd gubergren, no sea takimata sanctus est Lorem ipsum dolor sit amet. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Projektleiter: Keles Üveys

Projektbetreuer:

Kunde:

Projektplan –

Projektinformation

| Projekt |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kurzbezeichnung | Plattform/Anlaufstelle für kleinere Sportvereine. |  |  |
| Titel | One Way |  |  |
| Laufzeit: | Start: | Ende: |  |

Projektinhalt und -Ziele

Inhalt & Ziele

Projektkurzbeschreibung (Zusammenfassung)

Unser Ziel ist es, Vereine durch kleine, einfache Änderungen finanziell und organisatorisch zu stärken. Mit unseren Services und unserem Wissen möchten wir Vereinen dabei helfen, Einnahmen zu steigern und Ausgaben zu verringern.

Ausgangssituation, Motivation

Unsere Vision bei Vereinsfreunde ist es, die erste Anlaufstelle für Vereine in Österreich zu sein. Wir möchten Vereine dabei unterstützen, ihr volles Potential zu entfalten und Erfolg zu erreichen, indem wir ihnen individuelle, hochwertige Dienstleistungen anbieten.

Projektziele (mit Teilzielen in Aufzählungsform)

Mindestanforderungen: - Human Computer Interaction und Visualisierung: - Die Web-App soll nach den 10 Punkten von Nielsen’s Usability Heuristics aufgebaut sein. - Aufbau Webseite - Front End und Back End Programmierung - Datenbeschaffung - Austausch mit Kunden was (welcher Inhalt) in die Webseite kommt - Unterseiten: - Einnahmen steigern, mithilfe von Produkten die auf der Webseite weitergeleitet werden. (Stichpunkt Affiliate-Marketing) - Ausgaben verringern, indem Vergleichsportale (Strom, Versicherung etc.) angeboten werden. Zusätzlich bietet der Kunde einen Überblick über die Finanzen und Versicherungen des Vereins. Dies beinhaltet die Analyse der aktuellen

finanziellen Situation, das Aufdecken von Einsparpotentialen und die Optimierung der Versicherungsdeckung. Somit kann der Verein besser effizienter wirtschaften und Risiken besser managen. - Weiterer Service des Kunden (Anbieten von Dienstleistungen rund um den Verein wie Übernahme der Buchhaltung…) Optional: - Mobile Applikation von Vereinsfreunde

Misson von Vereinsfreunde

Wir sind uns bewusst, wie wichtig Vereine in unserer Gesellschaft sind und dass sie dazu beitragen können, die Gemeinschaft zu stärken und individuelle Fähigkeiten und Talente zu fördern. Aus diesem Grund haben wir uns zum Ziel gesetzt, den Vereinsalltag so einfach wie möglich zu gestalten, damit sich Vereine auf das Wichtigste konzentrieren können: die Gemeinschaft.

Abgrenzungen: Nicht-Ziele

Auf dieser Webseite werden keine Produkte verkauft, nur Dienstleistungen und Affiliate-Marketing betrieben.

Ressourcen & Aufwand

Ressourcen

Personalaufwand (in Stunden)

Ca. 20h/Woche -> Insgesamt ca. 400 Stunden

Erforderliche Kompetenzen und Ressourcen für die Projektdurchführung

Erforderliche Kompetenzen: Web-Programmierung, Web-Projekt, Visualisierung, Zeit- und Planungsmanagment Ressourcen: VisualStudioCode, Microsoft Office, GitLab, sowie soziale Kompetenzen

Sonstige Aufwände

Kundenkontakt alle 2 Wochen und bei Bedarf

Projektgliederung, Termine und Risikoanalyse

Arbeitspaketübersicht:

| AP | Name | Laufzeit |
| --- | --- | --- |
| 1 | AP1: Projektmanagement und Ideenpräsentation des Kunden |  |
| 2 | AP2: Visualisierung und Designkonzept |  |
| 3 | AP3: Erstellung Webseite, sowie Implementierungen |  |
| 4 | AP4: Feinschliff, Anpassung der Webseite |  |

Detaillierter Arbeitsplan

AP 1 Projektmanagement und Datum Ideenpräsentation des Kunden

Ziel

Der erste Schritt ist eine detaillierte Absprache mit dem Kunden, um genau festzulegen, welche Inhalte auf der Webseite enthalten sein sollen und welche nicht. Dies umfasst die Diskussion über Themen, Produkte, die Anzahl der Seiten und den grundlegenden Aufbau der Webseite. Zudem wird eine Namensfindung für das Projekt durchgeführt, um einen passenden und aussagekräftigen Namen zu wählen. Diese klare Definition legt den Grundstein für eine gezielte und erfolgreiche Umsetzung des Webprojekts.

Inhalt: Aufgaben/Tasks

- Organisation Kundentermine - Besprechung mit den Kunden über grobes Designkonzept sowie das Inhaltliche - Regelmäßige Dokumentation, sowie Rücksprache mit Kunden sowie auch falls nötig mit Projektbetreuer

Erwartete Ergebnisse

- Regelmäßiger Kundenkontakt, je nach Absprache (alle 2 Wochen aktuell) - alle Daten und Fortschritte dokumentieren

Meilensteine & Deliverables

D1: Abgabe Design Spezifikation → D2: Abgabe Projektplan → D3: Durchführung Pitch → D4: Abgabe Endbericht → M1: Fertigstellung AP 1 = Projektmanagement und Ideenpräsentation des Kunden

| AP 2 Visualisierung und Datum Designkonzept |  |
| --- | --- |
| Ansprechperson | Projektteam |
| Üveys Keles | Üveys Keles |
| Ziel |  |
| Gemeinsam mit dem Kunden die gewünschten Aspekte der Webseite besprechen und auf ein DesignKonzept einigen. Dazu gehören die Erstellung des Logos sowie die Festlegung von Farben und Bildern, die in die Webseite integriert werden. Das übergeordnete Ziel besteht darin, durch eine wirkungsvolle visuelle Kommunikation einen Mehrwert für das gesamte Projekt und die Organisation zu generieren. |  |
| Inhalt: Aufgaben/Tasks |  |
| Der Plan umfasst die Auswahl relevanter Datenquellen, die Implementierung geeigneter Visualisierungswerkzeuge, sowie die regelmäßige Aktualisierung und Qualitätssicherung der visuellen Darstellungen. Die implementation von Bildern in den Visualisierungen sind ebenfalls Schlüsselfaktoren. Erwartet wird, dass das Design der Web-App nach dem Schema von Nielsen's 10 Usability Heuristics steht. |  |
| Erwartete Ergebnisse |  |
| - Einigung eines Logos. - Einigung Aufbau der Webseite sowie die Features und Inhaltliches. - Regelmäßige Absprache mit den Kunden, Kunden immer auf den aktuellen Stand halten. |  |
| Meilensteine & Deliverables |  |
| M2: Fertigstellung des AP 2 = Visualisierung und Designkonzept |  |

| AP 3 Erstellung Webseite, sowie Codierungen |  |
| --- | --- |
| Ansprechperson | Projektteam |
| Üveys Keles | Üveys Keles |
| Ziel |  |
| Hauptanliegen ist es, eine passende Domain auszuwählen und zu registrieren. Darüber hinaus soll die Webseite gemäß den individuellen Vorstellungen des Kunden entwickelt werden. Mittels Visual Studio Code kommen HTML, JavaScript und CSS zum Einsatz. Ein regelmäßiger Austausch mit dem Kunden ist vorgesehen, um potenzielle Fehler frühzeitig zu erkennen und sicherzustellen, dass die Webseite den Kundenerwartungen entspricht. Die kontinuierliche Aneignung und Verbesserung der eigenen programmierkenntnisse ist ebenfalls ein essentieller Bestandteil dieses Vorhabens. Wieder regelmäßiges Hochladen auf Gitlab. |  |
| Inhalt: Aufgaben/Tasks |  |
| Zu Beginn steht die Einarbeitung in die relevanten Programmiersprachen, um die Arbeitseffizienz zu steigern. Anschließend erfolgt die Erstellung von Webseitenprototypen mithilfe von HTML, JavaScript und CSS. Es wird regelmäßig mit den Kunden kommuniziert, um potenzielle Fehler zu identifizieren und zu beheben. |  |
| Erwartete Ergebnisse |  |
| Das Hauptziel besteht darin, eine voll funktionsfähige Webseite zu entwickeln, die die gewünschten Features des Kunden integriert. Dabei ist eine fortlaufende Kommunikation mit dem Kunden vorgesehen, um stets auf dem neuesten Stand zu sein und sicherzustellen, dass die Webseite seinen Anforderungen entspricht. Des weiteren sollten die ersten Strukturierungen und Aufbau der Webseite sichtbar sein. |  |
| Meilensteine & Deliverables |  |
| M2: Fertigstellung von AP 3 = Erstellung Webseite, sowie Umsetzung |  |

| AP 4 Feinschliff, Anpassung der Datum Webseite, (Deployment) |  |
| --- | --- |
| Ansprechperson | Projektteam |
| Üveys Keles | Üveys Keles |
| Ziel |  |
| In diesem Prozess wird die Entwicklung einer Webseite im Rahmen eines Design Studio-Projekts durchgeführt, wobei der Fokus auf technische/inhaltliche Details gelegt wird. Nach der Fertigstellung der Webseite im Rahmen dieses Projekts wird sie nicht sofort hochgeladen um das Projekt innerhalb seines definierten Rahmens zu halten. Stattdessen ist geplant, dass weitere Arbeiten an der Webseite außerhalb des ursprünglichen Design Studio-Projekts fortgeführt werden. Erst nach Abschluss dieser zusätzlichen Entwicklungsphase wird die Webseite auf den Hosting-Server hochgeladen, einschließlich der Übertragung von HTML, CSS und JavaScript-Dateien. |  |
| Inhalt: Aufgaben/Tasks |  |
| Um sicherzustellen, dass die Kundenwünsche vollständig erfüllt werden, streben wir eine persönliche Präsentation an. In einem direkten Kontakt können wir den Kunden die Webseite visuell vorstellen, geplante Funktionen demonstrieren und eventuelle Anpassungsmöglichkeiten besprechen. Diese Präsenz ermöglicht es uns, auf seinen spezifischen Anforderungen einzugehen, Feedback direkt umzusetzen und sicherzustellen, dass die Webseite genau nach Vorstellungen des Kunden entspricht. |  |
| Erwartete Ergebnisse |  |
| - Die Implementierung der gewünschten Features und Funktionalitäten gemäß den besprochenen Anforderungen. - Die Möglichkeit, den Kunden persönlich zu treffen, um die Webseite zu präsentieren und direkt auf Feedback einzugehen. |  |
| Meilensteine & Deliverables |  |
| M3: Fertigstellung von AP 4 = Feinschliff, Anpassung der Webseite |  |

Meilensteinplan

|  | Name | Fertigstellung |
| --- | --- | --- |
| M1 | Fertigstellung AP 1: Projektmanagement und Ideenpräsentation des Kunden |  |
| M2 | Fertigstellung AP 2: Visualisierung und Designkonzept |  |
| M3 | Fertigstellung AP 3: Erstellung Webseite, sowie Implementierung | Datum |
| M4 | Fertigstellung AP 4: Feinschliff, Anpassung der Webseite |  |

Zusammenfassung Deliverables

|  | Name | Fertigstellung |
| --- | --- | --- |
| D1 | Abgabe Design Spezifikation |  |
| D2 | Abgabe Projektplan |  |
| D3 | Durchführung Pitch |  |
| D4 | Abgabe Endbericht |  |

Risikoanalyse

Führen Sie in der folgenden Tabelle bitte die wesentlichen Risiken, ihre Schweregrad ([G]ering, [ M ]ittel,[H]och], [B]ereinigt) und die geplante Strategie zur Bewältigung dieser Risiken an. Bitte aktualisieren Sie die Liste im Zuge der Projektdurchführung.

|  | Risiko | Bewältigungsstrategie | A |  | rt Aktualisierung |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auf Umsetzbarkeit achten | Langes Brainstorming mit den Kunden, auf Umsetzbarkeit schauen (damit es meine Kompetenzen nicht überschreitet) | M |  |  |  |
| 2 | Technische Probleme | Mit Kommilitonen die Problemstellung angehen, sonst den Professor um Rat fragen |  | M |  |  |
| 3 | Zeitplan | Früh genug anfangen und konsequente Kundenmeetings abhalten. | B |  |  |  |